淮安市国土资源局淮泽分局

2017年综合统计分析报告

今年以来，我局根据省厅“七大突破”、市局2017年度重点工作安排以及区委区政府重大部署，明确目标，落实责任，坚持贯彻稳中求进总基调，以供给侧结构性改革为主线，扎实开展“双提升”行动，国土资源管理工作稳步突进。现讲相关工作开展情况汇报如下：

一、围绕省厅“七项突破”，稳步推进重点工作进度

一是稳步推进全省唯一“双减量”试点。2017年度我区“双减量”总建设规模为2266亩，涉及岔河镇、东双沟镇、三河镇河朱坝街道办事处4个乡镇，及拆迁总户数为1129户，拆迁总人口为4261人，前期规划方案编制、入户测量等相关工作已完成，目前正按照年初制定的实施方案有序推进中。其中，岔河镇建设规模397亩，已完成工程量的70%；东双沟镇建设规模1038亩，已完成工程量的76%；三河镇建设规模583亩，已全部拆迁、复垦到位；朱坝街道办事处建设规模248亩，已完成30%的工程量。“双减量”试点在一定程度上缓解了我区耕地后备资源不足的情况，在新增建设用地指标、占补平衡库的供给上，为区域经济发展提供了有力保障。

二是深入推进城乡土地高效利用。部署开展全区推进低效产业用地再开发、促进产业转型升级工作，完成全区613个企业调查工作，调查总面积2.5万亩，相关数据已入库分析；在国家、省、市产业政策和供地政策基础上，联合财政、国税、地税、规划等相关部门，坚持因地制宜、分类处置原则，制定低效产业用地再开发实施细则和专项规划、年度计划，转变城区、开发区等重点区域土地利用结构；坚持网上交易，今年以来我区网上交易挂牌出让工业用地10宗，面积427.7亩，挂牌成交价3641万元；网上交易挂牌出让经营性用地1宗，面积29.688亩，挂牌成交价4500万元；编制完成2017年度《洪泽县国有建设用地供应计划》，全年计划供应各类建设用地6825.15亩。同时做好南京督察局例行督查整改工作，加大供地力度，通过整改，2012年—2016年我区供应面积8838亩，供地率为72.74%。

三是持续开展耕地占补平衡项目库建设。2017年我区已完成项目库入库工作，计划新增耕地731亩，目前已经完成工程量的70%。受洪泽地区特点、白马湖区划调整、水红线等多种因素制约，我区后备资源极其匮乏，为完成市局交办的年度入库任务，近日，我局召开专题会议，布置了在入库后各相关镇应增加部分入库面积，以便完成年度工作任务。

四是不断推进国土“四全”服务品牌。根据省厅、市局要求，迅速与市局相关处室对接，开展好“一张图”工程建设，推进“四全”模式延伸。投入资金，采购31台电脑配置到各中心所、股室，开展全系统在职人员“一张图”和综合监管平台建设操作培训会，目前，以“一张图”数据已实现初步查询应用；收集遥感影像数据、基础地理数据、基本农田数据等综合数据，为“四全”模式的全覆盖、全应用提供了平台、数据、系统支撑；牵头负责不动产登记权证5个工作日办结的审改任务，成功培育的3个不动产组合贷款案例。

五是全面开展“互联网+国土资源”模式建设。牵头开展的洪泽区时空信息云台建设，规划设计方案已通过国家测绘局评审，目前已经完成城乡地籍与基础测绘数据整合、211公里街景数据采集和5个特色重点地区的无人机航拍等工作，相关数据正在整合中；初步完成“慧眼守土”工程建设，在各类工业产业集中区、交通干线等设置36个星光球形监控点，监控覆盖总面积约300平方公里，实现了重点区域24小时全天候监控；土地整治项目首次运用全球眼监控系统和无人机航拍测绘，影像、数据实现局办公室与土地整治现场网络实时互联。

六是扎实推进强基固本工程建设。以8月中旬市局重点工作督查为契机，我局对现有四个中心所情况进行了梳理，并制定出切实可行的强基固本建设方案。目前，我局已开始以完善基层党建、理顺工作职责、强化队伍建设等方面着手，全面开展强基固本建设；制定2017—2018为我局文明创建年，培育东双沟、岔河两个中心及早申报文明单位，力争在2019年之前4个中心所全部创成区级文明单位；开展年度干部队伍培训，以党风廉政、国土业务为主，开展区内区外课堂教学。

二、围绕市局重点工作分解方案，全面推动国土工作

一是落实耕地保护责任，提请区政府与各镇（街道）签订耕地目标保护责任书，确保我区永久基本农田面积不低于43.7627万亩。二是全面推进永久性基本农田划定，洪泽区永久基本农田划定工作通过省级验收评审，全区基本农田面积44.4021万亩，基本农田平均质量等级为6.87。三是加快推进农村土地综合整治，东双沟镇高标准基本农田建设项目顺利通过省级验收，高良涧街道办事处王庄村高标准基本农田建设项目完成招投标工作，三河镇长河等村高标准基本农田建设项目完成招标工作并已进场施工，岔河镇岔东片土地整理项目通过省厅验收。四是规范矿产资源开发利用，开展本区域内砖瓦窑清理工作，关闭永昌和共兴2家砖厂并吊销采矿许可证，开展西顺河三家芒硝矿场、蒋坝地热1号井、老子山龙旺山废弃露采矿山地质环境治理工程等进行安全生产检查等工作。五是开展课题研究，《基于“双减量”模式的建设用地“双提升”研究—以淮安市洪泽区为例》课题通过省厅审查。六是提升节地水平，编制完成2017年度土地储备工作计划，全年储备土地2922.615亩；完成批后供应检查工作，2009至2013年平均供地率93.05%；完成洪泽区2017年上海土地推介相关工作。八是开展土地执法监管工作，对全区各乡镇进行日常动态巡查，对老子山镇政府拍卖土地行为责令其整改，对岔河镇小李庄群众举报等；开展2016年度卫片执法检查前期工作；严肃做好近期信访工作，坚持领导班子值班制。九是加强国土系统队伍建设，继续打造支部“1+1”联动学习模式，该学习模式被区组织部列为2017年书记项目；加强党风廉政建设，开展节前廉政谈话会，传导主体责任压力，全面加强党风廉政建设和反腐败工作。

下一步，我局将继续以“责任落实年”活动作为推进我区国土资源管理工作的有效抓手，全面贯彻落实省厅、市局各项决策部署，为推进淮安实现“两大目标”作出应有的贡献。